Infomation ang. brandskydd:

Projektet börjar 12 oktober 2022, det beräknas ta ca 2 dagar per fastighet/vind.

Inför just din vind behöver du tänka på att hålla rent 2 meter åt alla håll i god tid, så vi minimerar kostnaderna. Då tid är pengar, så är det bra om man inte uppehåller byggjobbarna.

Byggjobbarna tar kontakt med er några dagar innan ang. nyckelfrågan och tillträde till fastigheten.

Med start hos

v. 41 och 42 : 27 A-J

v. 43 och 44 : 25 A-F

v.45 och 46 : 25 G-K

v.47 och 48 : 25 L-Q

v.49 och 50 : 23 B-E

v. 2 och 3 : 23 F-K

v. 4 och 5 : 23 L-O

Detta är en grovplanering, med reservation för eventuella förändringar om så sker kommer ny information att ges / Styrelsen